# dados.gov.pt — Relatório de Entregas

Período: 4 de março de 2026 – 29 de julho de 2026

Última versão em produção: v1.4.10, colocada em produção a 28 de julho de 2026

## 1. Sumário executivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Itens de trabalho concluídos | 817 |
| — Correções de erros | 264 |
| — Novas funcionalidades e melhorias | 553 |
| Versões colocadas em produção | 14 (v1.3.5 → v1.4.10) |
| Vulnerabilidades de segurança fechadas | 12 novas + 17 remanescentes de auditorias anteriores |
| Vulnerabilidades em componentes de terceiros corrigidas | 96 |

Três mensagens principais:

O portal novo foi construído e colocado em produção neste período. Área pública e área de administração renovadas, autenticação por Chave Móvel Digital e eIDAS, gestão de conteúdos autónoma, área de APIs, e catálogo — com 14 versões sucessivas em produção.

Todas as vulnerabilidades reportadas nas auditorias de segurança foram corrigidas, com testes automáticos que impedem a sua reintrodução — incluindo uma vulnerabilidade crítica que permitia a tomada de contas de utilizador.

Os problemas de estabilidade em produção foram resolvidos na origem, e não com paliativos: eliminadas as causas dos "logouts aleatórios", das listagens que apareciam vazias, da corrupção ocasional de ficheiros carregados, e dos tempos de espera excessivos na recolha automática de dados (melhoria de cerca de 70 vezes).

## 2. Segurança

### 2.1 Vulnerabilidades das auditorias — corrigidas e testadas

| Ref. auditoria | Gravidade | Vulnerabilidade | Correção |
| --- | --- | --- | --- |
| VULN-2077 | Crítica | Tomada de conta através da autenticação com Chave Móvel Digital / eIDAS. Era possível forjar uma resposta de autenticação e assumir a identidade de qualquer utilizador, porque um caminho alternativo do código lia os dados de identificação sem revalidar a assinatura digital. | Passou a aceitar exclusivamente dados de respostas com assinatura validada; em caso de falha de validação, o acesso é recusado (comportamento "fecha por omissão"). Acrescentadas: verificação da entidade emissora, ligação obrigatória entre a identidade e o número de identificação civil, proteção contra reutilização de respostas antigas, e registo de auditoria de todas as decisões de autenticação. Cobertura por 12 testes automáticos. |
| VULN-2092 | Alta | Controlo de acesso quebrado nos dados de utilizadores. Endereços de contacto (dados pessoais) e listas de utilizadores eram acessíveis sem sessão iniciada. | Autenticação passou a ser obrigatória em todas as leituras de dados de utilizador. |
| VULN-2075 VULN-2076 | Alta | Injeção de código em conteúdos (XSS armazenado) nas descrições de organizações, reutilizações, APIs e recursos da comunidade. | Limpeza dos conteúdos no momento da gravação, no servidor e no cliente, e endurecimento das políticas de segurança do navegador. |
| VULN-2079 VULN-2084 | Alta | Pedidos forjados a partir do servidor (SSRF) — no conversor de ficheiros CSV e nos endereços das fontes de recolha automática de dados. | Validação e bloqueio de destinos internos e privados; estendido a todos os mecanismos de recolha, incluindo os desenvolvidos especificamente para Portugal, e reativada a verificação de certificados de segurança. |
| VULN-2088 | Média | Sessão não terminada no logout. Uma sessão capturada antes do encerramento continuava válida no servidor. | O encerramento de sessão passou a invalidar imediatamente todas as sessões ativas do utilizador, em todos os dispositivos. |
| VULN-2090 | Média | Enumeração de contas de utilizador. As respostas do sistema permitiam distinguir contas existentes de inexistentes. | As respostas passaram a ser indistinguíveis para pedidos não autenticados. |
| VULN-2078 VULN-2083 VULN-2089 | Média | Submissão em massa no formulário público de contacto, nas discussões e nos recursos da comunidade — permitia inundar a caixa de suporte e o portal. | Limites de submissão por endereço e por utilizador, com eliminação de duplicados. Complementado com reCAPTCHA. |
| VULN-2091 | Baixa | Exposição de informação técnica em mensagens de erro. | Confirmado que não ocorre na configuração de produção; como defesa adicional, foram removidas as sugestões de rotas nas mensagens de erro. |
| VULN-1376, 1377, 1379, 1496, 1497, 1498, 1515, 1532, 1533, 1534, 1593, 1594, 1595, 1596, 1688, 1878, 1882 | — | 17 vulnerabilidades remanescentes de auditorias anteriores (lote KITS24) | Verificadas, corrigidas e cobertas por testes automáticos de regressão, tanto na camada de serviços como na interface. |

### 2.2 Endurecimento transversal

reCAPTCHA implementado na recuperação de palavra-passe e na página de Ajuda e Contactos.

Limitação de tentativas nas operações de autenticação, para travar ataques de força bruta.

Políticas de segurança do navegador reforçadas, eliminando a execução de código não assinado nas páginas.

Número de identificação civil armazenado de forma irreversível (não é guardado em claro).

Todos os ficheiros do catálogo são servidos como transferência e nunca abertos diretamente no navegador, o que elimina uma via de ataque por ficheiro malicioso.

Validação de ficheiros carregados unificada para a área de administração e para os acessos programáticos: tipo, formato real do ficheiro, e deteção de conteúdo perigoso.

Isolamento reforçado da infraestrutura — os serviços deixaram de correr com privilégios elevados; ocultada a versão do servidor.

96 vulnerabilidades em componentes de terceiros corrigidas (1 crítica, 24 de gravidade alta, 62 média, 9 baixa).

Novo sistema de chaves de acesso à API — várias chaves por utilizador, revogáveis individualmente, em substituição da chave única anterior.

## 3. Estabilidade e fiabilidade em produção

Estes foram os problemas com maior impacto sentido pelos utilizadores. Todos foram diagnosticados até à causa de origem.

### 3.1 Bloqueios generalizados do portal — cinco vagas de correção

Sintomas reportados: utilizadores desligados aleatoriamente da sessão, listagens que apareciam vazias, páginas públicas que deixavam de carregar, e carregamento de ficheiros a falhar para todos os editores em simultâneo.

Causa de origem: o equipamento de segurança perimetral apresenta todo o tráfego ao portal como vindo de um único endereço. O mecanismo de proteção contra abuso, que conta pedidos por endereço, passava assim a funcionar como um limite partilhado por todos os visitantes do site: bastava o volume agregado atingir o teto para que todos os utilizadores ficassem bloqueados.

Correções, aplicadas por área: pesquisa e listagens públicas; transferências, exportações e feeds; carregamento de ficheiros; leituras públicas e sugestões de pesquisa; e verificação de sessão do utilizador — esta última responsável pelos logouts aleatórios, agora eliminados. Complementarmente, o portal passou a comunicar corretamente o endereço real de cada visitante, para que a contagem seja individual e não coletiva.

Foi também isolado o robô de análise de qualidade dos dados, que estava a perder os resultados do seu trabalho por ser bloqueado a meio de cada varrimento do catálogo.

### 3.2 Corrupção ocasional de ficheiros carregados

Ficheiros carregados ou substituídos pela área de administração ficavam por vezes corrompidos. Foram identificadas três causas: dois carregamentos do mesmo ficheiro no mesmo segundo podiam escrever em cima um do outro; a recomposição do ficheiro a partir dos seus fragmentos não verificava a integridade do resultado; e uma repetição automática de envio, provocada por uma quebra de rede, gerava erro.

Correção: os fragmentos passaram a poder ser reenviados sem efeitos secundários; o ficheiro final só é aceite se a totalidade dos fragmentos existir e o tamanho corresponder ao anunciado; a gravação é atómica, pelo que nunca é possível ler um ficheiro incompleto. Do lado do utilizador, é agora apresentada uma mensagem clara quando o ficheiro é alterado em disco a meio do envio, e as repetições de envio deixaram de gerar recursos duplicados.

### 3.3 Ficheiros grandes

Carregamentos passaram a ser feitos por fragmentos, para atravessar o equipamento de segurança perimetral.

Corrigida uma falha de memória que provocava erro nos ficheiros de grande dimensão.

Limite máximo de 800 MB por recurso, agora imposto no servidor.

Transferências de ficheiros grandes passaram a ser retomáveis — antes, uma transferência interrompida (por exemplo, de um ficheiro geográfico de 634 MB) reiniciava sempre do zero.

Suporte a novos formatos: pacotes geográficos comprimidos e documentos Word.

### 3.4 Ficheiros de dados legítimos rejeitados indevidamente

A verificação de segurança dos ficheiros carregados aplicava-se indiscriminadamente a todos os formatos. Um ficheiro CSV de grande dimensão que contivesse, numa célula, texto semelhante a código era rejeitado como perigoso — e quanto maior o ficheiro, maior a probabilidade de isto acontecer. A verificação passou a aplicar-se apenas aos formatos que o navegador pode interpretar; os formatos de dados deixaram de ser afetados.

### 3.5 Desempenho

| Situação | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Histórico de recolhas de dados do INE (cerca de 13 mil registos) — página não carregava | 8,4 MB transferidos, ~29 segundos | 477 bytes, 0,03 segundos |
| Recolha automática de dados do INE, fase de deteção de alterações | 5 362 ms por bloco | 77 ms por bloco (~70× mais rápido) |
| Conjuntos de dados em destaque a surgir na página inicial | até 6 minutos de atraso | imediato |

Trabalho estrutural associado: otimização da base de dados que beneficia todos os mecanismos de recolha; consolidação de chamadas ao serviço, eliminando as quebras de ligação que ocorriam sob carga elevada; e geração das páginas no servidor com cache, reduzindo o tempo de resposta ao visitante.

### 3.6 Operação

Registos de atividade movidos para armazenamento externo aos serviços, com rotação automática.

O sistema passou a recusar arrancar em caso de indisponibilidade da base de dados, em vez de arrancar num estado inconsistente.

Controlado o crescimento do espaço ocupado pela cache de imagens.

Dois incidentes de falta de espaço em produção (2 e 13 de julho) analisados e resolvidos.

## 4. Novas funcionalidades entregues

### 4.1 Portal novo

Área pública: página inicial, catálogo de dados com filtros avançados, organizações, reutilizações, notícias e artigos, data stories, perfil de utilizador e perfil público, pesquisa global transversal, áreas de conhecimento e aprendizagem com minicursos, perguntas frequentes, licenças e termos de utilização, roadmap público, áreas temáticas e publicações.

Área de administração: publicação e edição de conjuntos de dados (com arrastar-e-largar e carregamento múltiplo), reutilizações, organizações e respetivos membros, mecanismos de recolha automática, artigos, recursos da comunidade, discussões, gestão de utilizadores, estatísticas, gestão editorial, consulta de registos de sistema, e transferência de titularidade de conjuntos de dados e reutilizações.

### 4.2 Autenticação

Chave Móvel Digital e eIDAS, através da Autenticação.gov.

Migração das contas antigas para os novos meios de autenticação.

Regras de associação de conta: o acesso direto exige correspondência do número de identificação civil; a correspondência apenas por endereço de email exige confirmação de titularidade — o que fecha uma via de apropriação indevida de contas.

### 4.3 Área de APIs

Restituição completa da área de APIs do portal:

Listagem pública com filtros funcionais e contagem correta dos conjuntos de dados associados.

Página de detalhe com informação técnica, autoria, discussões e conjuntos de dados relacionados.

Documentação técnica interativa (Swagger) integrada na página, quando a API a disponibiliza.

Criação e edição na área de administração, com publicação imediata ou guardar como rascunho.

Listagem das APIs próprias no perfil do utilizador.

APIs relacionadas visíveis na página de cada conjunto de dados.

Publicação de APIs restrita a organizações com o emblema "Serviço público", regra imposta no serviço e não apenas na interface.

### 4.4 Gestão de conteúdos autónoma

Os conteúdos editoriais do portal passaram a ser geridos por uma plataforma de gestão de conteúdos, permitindo à equipa de conteúdos alterar textos sem depender de intervenção de desenvolvimento: página inicial, cabeçalho e rodapé, páginas institucionais, perguntas frequentes, licenças e termos de utilização, áreas temáticas, publicações, roadmap, minicursos e materiais de aprendizagem, tutorial de utilização da API e acesso ao catálogo por consulta estruturada. Instalado e validado em todos os ambientes.

### 4.5 Versão em inglês

Preparação do portal para funcionar em português e inglês, com tradução progressiva: autenticação, conjuntos de dados, reutilizações, organizações, APIs, data stories e área de administração. Datas, números e dimensões de ficheiro passaram a seguir o idioma ativo. Traduzidos para português os níveis administrativos (distrito, concelho, freguesia) e as mensagens de erro.

### 4.6 Explorador de dados

Em desenvolvimento: base da aplicação, ligação ao serviço de dados tabulares, visualização em tabela e configuração de filtros.

### 4.7 Outras funcionalidades

Pré-visualização de dados em tabela para ficheiros CSV e Excel, diretamente no catálogo.

Emblemas de organização — "Serviço público" e "Certificado", visíveis publicamente, atribuídos exclusivamente por administradores do portal.

Data stories publicadas: emprego público, esperança de vida, densidade versus consumo, territórios inteligentes, serviços públicos no canal presencial, pobreza energética, gases com efeito de estufa por setor de atividade, e pressão turística.

Recolha automática de dados: reescrita do mecanismo do INE, agora mais rápido e tolerante a falhas de rede; filtragem por etiquetas na recolha de dados geográficos; atualização do mecanismo de recolha de portais CKAN; fluxo de validação e rejeição de fontes; validação do agendamento; visibilidade dos erros de recolha e da entidade produtora na área de administração; remoção de um mecanismo obsoleto.

Métricas: contabilização de visualizações e transferências com eliminação de duplicados, agregação por organização, e novo processo de consolidação de métricas.

Pesquisa: insensível a acentuação, estendida às descrições, pesquisa de organizações por nome e por sigla, filtros de seleção múltipla, filtro por frequência de atualização e por estado de publicação.

Google Analytics e Google Search Console configurados; metadados de partilha em redes sociais e melhorias de posicionamento em motores de busca.

Navegação hierárquica (caminho de navegação) gerada automaticamente e coerente em todo o portal.

Notificações por email: novas reutilizações associadas a conjuntos de dados, pedidos e aprovações de adesão a organizações, e boas-vindas a novos membros — todas traduzidas para português.

Ligações antigas do portal continuam a funcionar através de redirecionamentos permanentes, preservando emails já enviados, favoritos dos utilizadores e páginas indexadas pelos motores de busca.

## 5. Interoperabilidade europeia

Os conjuntos de dados de elevado valor (High Value Datasets) não estavam a ser corretamente classificados no catálogo europeu recolhido pelo portal data.europa.eu. A causa: as designações das categorias europeias tinham sido herdadas em francês do projeto de origem, pelo que nunca correspondiam às etiquetas em português usadas nos conjuntos de dados portugueses — e a classificação era simplesmente omitida.

Corrigido com a tradução das categorias para português. Os conjuntos de dados de elevado valor portugueses passaram a ser corretamente identificados como tal no catálogo europeu. Trabalho relacionado: exposição dos direitos de acesso e de utilização no formato normalizado europeu, e validação do processo de recolha pelo data.europa.eu.

## 6. Qualidade e engenharia

Testes automáticos: cada vulnerabilidade corrigida tem um teste que impede a sua reintrodução; testes de percurso completo do utilizador na área pública, na área de administração e na área de APIs; e uma bateria de testes dedicada a vulnerabilidades de interface.

Verificação automática de qualidade de código integrada no processo de desenvolvimento.

Consolidação técnica do portal em 17 frentes de trabalho, reduzindo duplicação e o esforço de manutenção futura.

Registo de alterações mantido para ambas as componentes do portal, e processo de promoção entre ambientes documentado.

Documento de Arquitetura de Soluções do dados.gov.pt criado e mantido atualizado (5 revisões no período).

## 7. Versões colocadas em produção

Catorze colocações em produção no período:

v1.3.5 · v1.3.6 · v1.3.7 · v1.3.8 · v1.3.9 · v1.4.0 · v1.4.1 · v1.4.2 · v1.4.3 · v1.4.4 · v1.4.7 · v1.4.8 · v1.4.9 · v1.4.10

(as versões v1.4.5 e v1.4.6 foram validadas em pré-produção e integradas em versões posteriores)

## 8. Pontos de atenção e próximos passos

| Tema | Situação |
| --- | --- |
| Chaves do reCAPTCHA | O reCAPTCHA está implementado, mas permanece inativo enquanto as respetivas chaves não forem configuradas em cada ambiente. Até lá, a proteção contra submissões automatizadas assenta apenas nos limites de tentativas. Requer ação de configuração. |
| Re-teste da auditoria de segurança | O último lote de correções está em produção e aguarda validação por re-teste da equipa de auditoria. |
| Tempo limite do equipamento de segurança perimetral | As transferências de ficheiros grandes estão mitigadas (passaram a ser retomáveis), mas a correção definitiva — aumentar o tempo limite de resposta para ficheiros do catálogo — depende da equipa de infraestrutura. |
| Espaço de armazenamento em produção | Dois incidentes no período, ambos resolvidos. Recomenda-se monitorização contínua. |
| Transição para o modelo DevOps | Novos procedimentos definidos para os ambientes de desenvolvimento e teste, em preparação para a migração. |
| Em desenvolvimento | Explorador de dados, validador automático de qualidade de dados, mapa do site, e consolidação da plataforma de análise de qualidade. |